GaussDB(DWS) 测试成果分析报告

与 POC 验证建议

── 某金融机构 Greenplum 迁移 GaussDB(DWS) 项目 ──

文档来源：掌数科技 · 某金融机构 GaussDB(DWS) 测试成果分享（2023.10.20）

整理日期：2026年5月21日

密级：内部

目录

# 一、项目背景分析

## 1.1 迁移动因

按照集团信创工作的总体要求，需要在近几年内完成系统的信创改造工作。因生产环境服务器将于2024年过保，后续更新服务器将只能购买国产服务器。因此数据平台需要在服务器过保前，完成所有模块和组件的信创改造。本次主要针对国产MPP数据库做POC测试，完成数仓部分数据库的技术选型。

| 驱动因素 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 信创政策要求 | 集团要求近几年内完成系统信创改造 |
| 硬件过保 | 生产环境服务器将于2024年过保，新采购仅限国产服务器 |
| 时间紧迫 | 需在服务器过保前完成所有模块和组件的信创改造 |

## 1.2 选型要求

- 兼容性：信创数据库需满足当前数据平台绝大多数使用场景

- 迁移能力：具备从GP迁移的工具链（模型迁移工具+数据迁移工具），降低迁移成本

- 复用性：尽可能复用旧系统的调度系统、ETL模块、数据仓库模型

- 前瞻性：兼顾产品创新性和先进性，满足后续升级改造需求

# 二、基础环境信息

## 2.1 GaussDB(DWS) 测试集群

| 配置项 | 说明 |
| --- | --- |
| 集群架构 | MPP 分布式架构 |
| 管理节点 MN | 主备部署，部署 OMSServer，提供统一访问入口 |
| 控制节点 CN | 多活架构，部署 KrbServer、LdapServer，执行认证鉴权 |
| 数据节点 DN | 主备从三级，部署 MPPDBServer，负责数据存储与计算 |
| 数据存储引擎 | 支持行存和列存两种存储模式（推荐列存） |
| 备份机制 | 支持全量/增量/压缩/加密备份 |
| 第三方客户端 | 兼容 DBeaver、DataStudio 等工具，支持 JDBC/psycopg2 驱动 |

## 2.2 源端 Greenplum 集群

| 配置项 | 说明 |
| --- | --- |
| 数据库类型 | Greenplum （基于 PostgreSQL 的 MPP 数据库） |
| 数据规模 | 测试数据：155GB，约8亿条记录 |
| 数据导出方式 | gpfdist + External Table（并行导出） |
| 数据库对象 | 全量 DDL 2539 个、存储过程 1593 个 |

## 2.3 迁移工具链

| 工具 | 用途 | 关键参数 |
| --- | --- | --- |
| gp2dws | DDL/Function 自动转换 | 支持表、视图、存储过程、序列等对象转换 |
| GDS | 数据并行导入导出 | 16 个并发导出 x 4 个并发导入 |
| Foreign Table | DWS 外部表访问 | 可读可写，替代 GP 的 External Table |

## 2.4 测试数据规模

| 数据类型 | 规模 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 业务数据 | 155GB，约8亿条记录 | 功能测试、迁移测试、性能基准 |
| TPC-H 标准数据 | 3TB，22 个查询 | 标准基准测试（5轮） |
| 数据库对象 | DDL 2539 个 + 存储过程 1593 个 | 模型迁移测试 |

## 2.5 网络环境

| 配置项 | 说明 |
| --- | --- |
| 网络带宽 | 千兆以太网 |
| 迁移效率 | 155GB 数据迁移耗时 12min24s，约 206MB/s |

# 三、功能验证概述

DWS 与 GP 同属 PostgreSQL 体系，语法相似度达到 90% 以上，总体迁移较平滑，性能较高，综合测试结果能满足 MPP 的选型需求。

## 3.1 测试范围与结果总览

| 测试模块 | 测试内容 | 测试结果 | 关键指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本功能 | DDL、DML、DCL、数据类型、表连接、系统函数、全局序列、模型变更 | 全部通过 | 覆盖 DDL/DML/DCL/8大类功能 |
| 事务支持 | 事务提交/回滚、读已提交隔离级别、行级锁 | 全部通过 | 标准 ACID 支持 |
| 系统迁移 | DDL自动转换、存储过程转换、数据迁移、数据比对 | 全部通过 | DDL 100%、存储过程 99.37%、数据 12min24s/155GB |
| 高级功能 | 数据装载、分区表、外部表、列存压缩、UDF、并发、全文检索、SQL诊断 | 部分通过 | C UDF通过，Python UDF 不支持 |
| 可靠性 | MN/CN/DN故障切换、全量/增量/压缩/加密备份还原 | 全部通过 | CN 4s切换、DN 60s切换 |
| 性能基准 | TPC-H 3TB、22个查询、5轮测试 | 全部通过 | 平均 7min50s，波动仅 0.9% |

## 3.2 测试结论

DWS基础功能完善，满足最基本的需求，同时兼容 PostgreSQL、Oracle、Teradata、MySQL 语法：

- 高可用：管理节点 MN 主备、协调节点 CN 主备，数据节点 DN 主备从、Coordinator 实例多活架构，故障时自动切换，业务感知小

- 高性能：GDS 并行加载（与 gpfdist 功能类似）、SMP 算子并行查询（query_dop）、向量化引擎、列存储、TPC-H 基准测试（3TB，7min50s）等用例均能体现

- 兼容性好：与 Greenplum 语法相似度高，达 90% 以上，迁移较平滑

- 自主可控性好，符合信创要求

# 四、测试环境架构

## 4.1 DWS 集群架构说明

| 节点类型 | 全称 | 架构特点 | 高可用机制 |
| --- | --- | --- | --- |
| MN | 管理节点 | 主备部署，部署 OMSServer | 主备切换，统一访问入口 |
| CN | 控制节点 | 认证鉴权，多活架构 | 故障切换延迟仅 4s |
| DN | 数据节点 | 主备从三级，MPPDBServer | 默认 60s 自动切换 |

## 4.2 迁移架构流程

迁移采用 gp2dws 自动转换工具处理 DDL/Function，然后通过 GDS+ForeignTable 并行导出导入数据，替代 GP 的 gpfdist+ExternalTable 方案。

| 环节 | 工具/方式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| DDL/Function 转换 | gp2dws 转换工具 | GP 集群 DDL 自动转换为 DWS 语法 |
| 数据导出 | gpfdist + External Table | 16 个并发导出到数据缓冲区 |
| 数据导入 | GDS + Foreign Table | 16 x 4 个并发导入到 DWS 集群 |

# 五、测试成果详细分析

## 5.1 基本功能测试（全部通过）

| 功能类别 | 覆盖范围 | 结果 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| DDL | 建库/删库、建表/删表、存储过程、视图 | 通过 | 功能完整 |
| 数据模型变更 | 加字段、改字段长度、删字段 | 通过 | 耗时均<200ms |
| DML | 增删改查、视图查询 | 通过 | 功能完整 |
| DCL | 数据库/用户/表/存储过程/视图权限控制 | 通过 | 功能完整 |
| 数据类型 | 字符/数值/日期/大对象 | 通过 | 兼容PG体系 |
| 全局序列 | 序列生成支持 | 通过 | 与GP一致 |
| 表连接 | 内/左外/右外/自连接、子查询、嵌套子查询 | 通过 | hash/merge/nested loop |
| 系统函数 | 日期/字符串/聚合/集合/EXTRACT/CAST | 通过 | 覆盖面广 |

## 5.2 系统迁移能力（核心指标）

系统迁移是本次 POC 测试的核心考察点：

| 功能点 | 测试结果 | 分析评价 |
| --- | --- | --- |
| DDL自动转换 | 2539/2539，成功率100% | 关键指标：完全自动化，无需人工干预 |
| 存储过程自动转换 | 1583/1593，成功率99.37% | 10个失败项需人工排查，整体优秀 |
| 数据迁移 | 12min24s（155GB，8亿记录，千兆网） | 迁移速率约 206MB/s，速度优秀 |
| 数据比对 | 准确 | 数据一致性有保障 |

## 5.3 高级功能测试

| 功能点 | 测试结果 | 详细数据 |
| --- | --- | --- |
| 数据装载 | 通过 | 1min58s（155GB，8亿记录） |
| 分区表（范围/列表） | 通过 | 支持分区卸载（交换分区） |
| 外部表 | 通过 | 可读可写，结合GDS替代gpfdist |
| 列存表 | 通过 | 推荐使用，平均压缩比7.2:1 |
| 业务场景 | 通过（6场景） | 耗时 0.09s ~ 5.97s |
| UDF开发 | 部分通过 | C UDF通过，Python UDF 不支持 |
| 并发能力 | 通过 | 5并发925ms → 40并发2998ms |
| 资源分配 | 通过 | ETL高峰期查询效率仅下降6.88% |
| 全文检索 | 通过 | tsvector + zhparse中文分词 |
| SQL性能诊断 | 通过 | 统计信息/下推/索引/广播等 |

## 5.4 可靠性测试

| 功能点 | 结果 | 关键数据 |
| --- | --- | --- |
| MN/CN 故障切换 | 通过 | CN 4s、MN 主备切换 |
| DN 主节点故障切换 | 通过 | 60s自动切换，heartbeat_timeout=30s |
| DN主+备同时故障 | 通过 | — |
| 全量备份/还原 | 通过 | 337GB，1min17s备份，1min9s还原 |
| 增量备份/还原 | 通过 | 472GB，1min16s备份，4min29s还原 |
| 压缩/加密备份 | 通过 | 默认lz4压缩、sha256加密 |

## 5.5 TPC-H 标准测试（3TB 数据）

| 轮次 | Q1~Q22 总耗时 |
| --- | --- |
| 第1轮 | 469,579ms |
| 第2轮 | 472,785ms |
| 第3轮 | 468,489ms |
| 第4轮 | 470,745ms |
| 第5轮 | 471,258ms |
| 平均值 | 470,571ms ≈ 7分5进50秒 |

分析：5轮波动率仅 0.9%，性能极度稳定，OLAP 性能优秀。

# 六、GP 与 DWS 语法差异对照表（迁移必知）

| 差异点 | Greenplum | GaussDB(DWS) | 影响评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 行列存方式 | appendonly=true, orientation=column | orientation=column, compression=low | 需改写 |
| 压缩写法 | 随appendonly配置 | 独立compression参数 | 需改写 |
| 分布键 | distributed by (id) | distribute by hash(id) | 高频改动 |
| 随机分布 | distributed randomly | distribute by roundrobin | 需改写 |
| 分区表 | 仅start...end | less...than + start...end | DWS更灵活 |
| 字符长度 | 按字符计算 | 按字节计算（nvarchar2按字符） | 注意截断 |
| 外部表 | external table | foreign table | 需改写 |
| CTAS分布键 | ... distributed by(xxx) 末尾 | ... distribute by hash(xxx) AS之后 | 需改写 |
| 游标定义 | cursor_name cursor for | cursor cursor_name for | 需改写 |

# 七、风险点识别

| 风险等级 | 风险项 | 说明 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高 | Python UDF不支持 | GP上可能有Python UDF，迁移后无法直接使用 | 提前排查GP中Python UDF，评估重写为PL/pgSQL或C UDF |
| 中 | 字符长度语义差异 | GP按字符，DWS按字节，中文可能截断 | 改用nvarchar2或扩大varchar长度 |
| 中 | 存储过程转换率99.37% | 10个存储过程需人工处理 | 提前识别复杂度 |
| 中 | BI工具兼容性 | Yonghong BI需JDBC调用方式 | 验证现有BI报表工具兼容性 |
| 低 | 实时SQL监控 | 本地版需后台查看视图 | 云上版本已支持 |
| 低 | DDL源码查看 | 部分DDL建议用DataStudio | 习惯改变，影响小 |

# 八、POC 验证建议

## 8.1 第一阶段：环境准备（建议 1 周）

| 序号 | 验证项 | 验证方法 | 预期结果 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DWS集群搭建 | 在信创服务器上搭建3CN+3DN集群 | 集群正常运行 | P0 |
| 2 | 网络连通性验证 | 验证DWS与ETL/BI服务器互通 | 延迟<1ms | P0 |
| 3 | JDBC/psycopg2驱动验证 | 编写测试脚本连接DWS | 连接成功 | P0 |
| 4 | 磁盘IO基准测试 | 使用fio测试数据盘IO | 满足业务IO需求 | P1 |

## 8.2 第二阶段：迁移能力验证（建议 2 周）

| 序号 | 验证项 | 验证方法 | 预期结果 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DDL全量转换验证 | 使用gp2dws转换生产全部DDL | 成功率≥ 99% | P0 |
| 2 | 存储过程转换验证 | 转换全部存储过程，排查失败项 | 识别人工处理清单 | P0 |
| 3 | 数据迁移性能验证 | 使用GDS迁移生产数据（TB级） | 迁移速率≥ 200MB/s | P0 |
| 4 | 数据一致性验证 | 迁移后全量比对（行数、checksum） | 100%一致 | P0 |
| 5 | 字符长度兼容性验证 | 选取含中文字段的表验证 | 无数据截断 | P1 |
| 6 | Python UDF影响评估 | 梳理GP中所有Python UDF，评估替代方案 | 明确改造工作量 | P1 |

## 8.3 第三阶段：功能兼容性验证（建议 2 周）

| 序号 | 验证项 | 验证方法 | 预期结果 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ETL全链路验证 | 源系统抽取→DWS加载→模型加工→校验 | 全流程通过 | P0 |
| 2 | 调度系统兼容 | 使用现有调度系统调度DWS ETL任务 | 任务正常执行 | P0 |
| 3 | 业务SQL验证 | 在DWS上运行现有全部业务SQL | 全部通过 | P0 |
| 4 | 外部表读写验证 | 验证foreign table + GDS读写性能 | 与gpfdist性能相当 | P1 |
| 5 | 分区表功能验证 | 验证范围/列表分区、分区交换 | 功能正常 | P1 |
| 6 | 全文检索验证 | 使用zhparse中文分词检索测试 | 检索结果正确 | P2 |

## 8.4 第四阶段：性能压测验证（建议 2 周）

| 序号 | 验证项 | 验证方法 | 预期结果 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TPC-H基准测试 | 在POC环境运行TPC-H（3TB） | 与PPT结果对比（7min50s） | P0 |
| 2 | 业务场景性能对比 | 选6个核心场景，GP vs DWS对比 | DWS性能不劣于GP | P0 |
| 3 | 并发性能测试 | 模拟生产30-50并发 | 响应时间可接受 | P1 |
| 4 | ETL窗口验证 | 模拟生产ETL批量加载窗口 | 在SLA内完成 | P0 |
| 5 | 资源竞争测试 | ETL加载期间同时执行查询 | 查询效率下降<10% | P1 |
| 6 | 列存压缩验证 | 大表启用列存压缩，测试压缩比和查询 | 压缩比≥ 6:1 | P1 |

## 8.5 第五阶段：高可用与运维验证（建议 1 周）

| 序号 | 验证项 | 验证方法 | 预期结果 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CN故障切换验证 | 模拟CN节点宕机，验证切换时间 | 切换<10s | P0 |
| 2 | DN主节点故障切换 | 模拟DN主宕机，验证自动切换 | 切换<120s | P0 |
| 3 | 备份还原验证 | 全量/增量备份+还原 | 功能正常，性能达标 | P0 |
| 4 | DBeaver/DataStudio验证 | 使用第三方客户端连接DWS | 功能正常 | P2 |
| 5 | 监控告警验证 | 部署监控方案，验证指标采集 | 覆盖CPU/内存/磁盘/查询 | P1 |

# 九、POC 验收标准建议

## 9.1 必须通过（Go/No-Go）

| 指标 | 验收标准 |
| --- | --- |
| DDL自动转换率 | ≥ 99% |
| 数据迁移一致性 | 100% |
| 业务SQL通过率 | 100% |
| ETL全链路通过 | 全流程次常 |
| CN故障切换时间 | < 10s |
| DN故障切换时间 | < 120s |

## 9.2 建议达到（加分项）

| 指标 | 建议标准 |
| --- | --- |
| 数据迁移速率 | ≥ 200MB/s |
| TPC-H 3TB | ≤ 10min |
| 列存压缩比 | ≥ 6:1 |
| 并发查询（40并发） | 平均响应 < 3s |
| ETL高峰期查询效率下降 | < 10% |

# 十、总结评价

## 10.1 综合评分

| 评估维度 | 评分(1-10) | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 功能完整性 | 9 | 基本功能全部通过，仅Python UDF缺失 |
| 迁移能力 | 9 | DDL 100%，存储过程 99.37%，数据迁移速度快 |
| 性能表现 | 9 | TPC-H 7min50s稳定，并发线性扩展，列存压缩7:1 |
| 高可用性 | 9 | CN多活4s切换，DN 60s自动切换 |
| 兼容性 | 8 | GP语法90%+兼容，字符长度语义需注意 |
| 运维管理 | 7 | 监控工具基本完善，实时SQL监控本地版需改进 |
| 综合 | 8.5 | 满足MPP选型需求，推荐进入下一阶段详细POC |

## 10.2 核心结论

- DWS与GP同属PG体系，语法相似度90%+，迁移路径清晰

- 自动迁移工具成熟，DDL转换100%，大幅降低人工成本

- 性能表现优秀，TPC-H稳定、并发扩展良好、列存压缩7:1

- 高可用架构完备，CN多活+DN主备从三级冗余

- 主要风险可控：Python UDF需提前排查、字符长度语义需统一处理

- 建议：进入详细POC阶段，重点验证生产环境全量迁移和业务SQL兼容性

— 文档来源：某金融机构 GaussDB(DWS) 测试成果分享（2023.10.20）

— 整理日期：2026年5月21日