Oracle 迁移 GaussDB(DWS)

方案设计与 POC 验证建议

—— 国产 MPP 数据仓库信创改造方案 ——

文档版本：V1.0

编制日期：2026年5月22日

密级：内部

目录

# 一、项目背景分析

## 1.1 迁移动因

按照集团信创工作的总体要求，需要在近几年内完成系统的信创改造工作。现有 Oracle 数据库系统存在以下问题：

| 驱动因素 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 信创政策要求 | 集团要求近几年内完成系统信创改造，采用国产化数据库 |
| 硬件过保 | 现有 Oracle 服务器即将过保，维保成本高 |
| 成本压力 | Oracle 商业授权费用高昂，年度维保成本数百万级 |
| 技术绑定 | 对 Oracle 供应商形成技术依赖，自主可控性差 |

## 1.2 选型要求

Oracle 迁移 DWS 相比 GP 迁移 DWS 难度更大，主要体现在以下方面：

| 对比维度 | Greenplum → DWS | Oracle → DWS | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 语法体系 | PostgreSQL（90%相似） | Oracle（20-30%相似） | Oracle差异更大 |
| 数据类型 | PostgreSQL兼容 | 需要类型映射 | Oracle类型丰富 |
| 存储过程 | PL/pgSQL（较接近） | PL/SQL（差异大） | 语法转换工作量大 |
| 分区表 | PostgreSQL语法 | 区块分区模式 | 分区策略差异大 |
| 序列 | SERIAL（自动） | SEQUENCE（需转换） | 序列对象需重建 |
| 同义词 | 无 | 需转换为视图 | 应用层需适配 |

信创数据库选型要求：

- 兼容性：支持 Oracle 主流语法，提供 Oracle 兼容模式

- 迁移能力：提供自动化迁移工具（UGO/DRS），降低迁移成本

- 性能要求：支持 OLAP 场景，与 Oracle 性能相当或更优

- 可靠性：支持高可用架构，故障自动切换

# 二、迁移技术方案

## 2.1 DWS 集群架构

| 节点类型 | 全称 | 架构特点 | 高可用机制 |
| --- | --- | --- | --- |
| MN | 管理节点 | 主备部署，部署 OMSServer | 主备自动切换 |
| CN | 控制节点 | 认证鉴权，多活架构 | 故障 4-10s 切换 |
| DN | 数据节点 | 主备从三级，MPPDBServer | 60s 自动切换 |

## 2.2 Oracle 与 DWS 数据类型映射

| Oracle 类型 | DWS 类型 | 注意事项 |
| --- | --- | --- |
| NUMBER(p,s) | NUMERIC(p,s) / INTEGER | 精度范围需校验 |
| VARCHAR2(n) | VARCHAR2(n) / VARCHAR(n) | DWS 支持 VARCHAR2 |
| CHAR(n) | CHAR(n) | 固定长度字符串 |
| DATE | DATE / TIMESTAMP | Oracle DATE 含时间 |
| TIMESTAMP | TIMESTAMP | 时间戳无需转换 |
| CLOB | TEXT / CLOB | 大对象类型 |
| BLOB | BYTEA / BLOB | 二进制大对象 |
| RAW(n) | BYTEA | 原始二进制 |
| XMLTYPE | XMLTYPE / TEXT | XML 数据类型 |

## 2.3 迁移工具链

| 工具 | 提供商 | 用途 | 关键特性 |
| --- | --- | --- | --- |
| UGO | 华为云 | Oracle→DWS对象迁移 | 自动转换DDL/存储过程/视图/同义词 |
| DRS | 华为云 | 数据同步迁移 | 增量同步、断点续传、数据校验 |
| CDM | 华为云 | 大数据离线迁移 | 支持 TB 级数据、断点续传 |
| GDS | 华为云 | 数据并行导入 | 替代 SQL*Loader |
| Data Studio | 华为云 | 图形化管理工具 | 类似 Toad/PLSQL Developer |

## 2.4 迁移架构流程

迁移分为三个阶段：

| 阶段 | 主要工作 | 工具 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段：对象评估 | DDL提取、存储过程识别、同义词收集 | UGO 评估工具 | 迁移可行性报告 |
| 第二阶段：结构迁移 | DDL转换、存储过程转换、视图转换 | UGO 迁移工具 | DWS 数据库对象 |
| 第三阶段：数据迁移 | 全量迁移、增量同步、数据校验 | DRS / CDM / GDS | 数据一致性报告 |

# 三、Oracle 与 DWS 语法差异对照表（迁移关键点）

## 3.1 DDL 语法差异

| 差异点 | Oracle | GaussDB(DWS) | 迁移建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表空间模式 | Schema 与 User 绑定 | Schema 独立于 User | 需重建 Schema 权限 |
| 分布键 | 无（单机） | DISTRIBUTE BY HASH(id) | 需指定分布键 |
| 分区表 | 区块分区 PARTITION BY RANGE | 允许值分区 LESS THAN | 语法接近，略有差异 |
| 临时表 | GLOBAL TEMPORARY TABLE | 临时表 TEMPORARY | 功能差异较大 |
| 索引类型 | B-Tree / Bitmap / 函数索引 | B-Tree / Gin / Gist | Bitmap 索引需改写 |
| 约束写法 | CONSTRAINT 名字 TYPE | CONSTRAINT 名字 TYPE | 基本兼容 |
| 序列 | CREATE SEQUENCE | CREATE SEQUENCE | 基本兼容 |
| 同义词 | CREATE SYNONYM | CREATE VIEW 替代 | 需转换为视图 |

## 3.2 DML 语法差异

| 差异点 | Oracle | GaussDB(DWS) | 迁移建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分页查询 | ROWNUM <= n / ROWNUM BETWEEN | LIMIT n OFFSET m | 需改写分页语法 |
| 字符串拼接 | 'abc' ¦¦ 'def' | 'abc' ¦¦ 'def' / CONCAT | ¦¦ 符号兼容 |
| NULL 处理 | NVL(expr1, expr2) | NVL / COALESCE | 支持 NVL 函数 |
| 条件表达式 | DECODE(col, v1, r1, default) | CASE WHEN ... ELSE ... END | DECODE 需转换为 CASE |
| 日期运算 | SYSDATE / ADD_MONTHS | CURRENT_DATE / DATE_ADD | 日期函数差异较大 |
| 数据库链接 | dblink@remote_db | DBLink / FOREIGN TABLE | 需重建数据库链接 |
| MERGE INTO | MERGE INTO ... USING ... | MERGE INTO / INSERT ON CONFLICT | 基本兼容 |
| WITH 子查询 | WITH cte AS (...) SELECT ... | WITH cte AS (...) SELECT ... | 完全兼容 |

## 3.3 存储过程/函数差异

| 差异点 | Oracle | GaussDB(DWS) | 迁移建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程语法 | PL/SQL | PL/pgSQL | 语法差异大，需重写 |
| 变量声明 | v_name VARCHAR2(100); | v_name VARCHAR2(100); | 基本兼容 |
| 赋值语法 | := / SELECT INTO | := / SELECT ... INTO | 基本兼容 |
| IF 语句 | IF ... THEN ... ELSIF ... END IF; | IF ... THEN ... ELSIF ... END IF; | 基本兼容 |
| 循环语法 | FOR i IN 1..10 LOOP ... END LOOP; | FOR i IN 1..10 LOOP ... END LOOP; | 基本兼容 |
| 异常处理 | EXCEPTION WHEN ... THEN ... | EXCEPTION WHEN ... THEN ... | 基本兼容 |
| 包（Package） | CREATE PACKAGE ... | 不支持 Package | 需拆分为独立过程 |
| 自治事务 | PRAGMA AUTONOMOUS_TRANSACTION | 不支持 | 需重新设计事务逻辑 |
| 动态 SQL | EXECUTE IMMEDIATE sql_str | EXECUTE sql_str / EXEC | 基本兼容 |

# 四、迁移风险评估

## 4.1 风险等级分类

| 风险等级 | 风险项 | 影响范围 | 应对策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高 | PL/SQL 存储过程重写 | 影响核心业务逻辑 | 提前识别复杂度，制定重写计划 |
| 高 | Package 拆分 | 多个模块受影响 | 设计新的过程组织结构 |
| 高 | 同义词转换 | 应用层依赖同义词 | 评估同义词数量，转换为视图 |
| 中 | 分页查询改写 | ROWNUM 分页逻辑 | 制定分页规范，工具辅助 |
| 中 | 日期函数差异 | 日期计算相关业务 | 建立日期函数映射表 |
| 中 | DECODE 转 CASE | 条件表达式逻辑 | 提供自动转换规则 |
| 中 | 自治事务不支持 | 干影事务的业务逻辑 | 重新设计事务处理方式 |
| 低 | 数据类型转换 | 数据精度有变化风险 | 评估精度范围，工具辅助 |
| 低 | 索引重建 | 性能优化相关 | 导入后重建索引 |

## 4.2 关键风险点详细分析

### 4.2.1 PL/SQL 存储过程迁移

Oracle PL/SQL 与 DWS PL/pgSQL 语法差异较大，主要差异包括：

- Package 不支持：Oracle Package 需要拆分为独立的函数/过程

- 自治事务不支持：需要重新设计事务处理逻辑

- 动态 SQL 语法略有差异：EXECUTE IMMEDIATE vs EXECUTE

- 异常处理机制基本兼容，但需注意异常类型差异

### 4.2.2 SQL 语法差异

- 分页：ROWNUM 需改写为 LIMIT/OFFSET

- DECODE 函数：需转换为 CASE WHEN 语句

- 日期运算：SYSDATE→CURRENT_DATE，ADD_MONTHS→DATE_ADD

- NVL 函数：基本兼容，但建议使用 COALESCE

# 五、POC 验证方案

## 5.1 第一阶段：迁移评估（建议 1-2 周）

| 序号 | 验证项 | 验证方法 | 预期结果 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oracle 对象清单整理 | 导出全部 DDL、存储过程、视图、同义词、序列 | 对象清单完整 | P0 |
| 2 | UGO 对象评估 | 使用 UGO 评估 Oracle 到 DWS 迁移可行性 | 识别不支持对象 | P0 |
| 3 | 存储过程复杂度评估 | 分类存储过程（简单/中等/复杂） | 制定重写计划 | P0 |
| 4 | Package 依赖分析 | 分析 Package 间调用关系 | 设计拆分方案 | P0 |
| 5 | 同义词使用统计 | 统计公有/私有同义词数量 | 评估视图转换工作量 | P1 |

## 5.2 第二阶段：结构迁移（建议 2-3 周）

| 序号 | 验证项 | 验证方法 | 预期结果 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DDL 自动转换 | 使用 UGO 转换全部表结构 | 转换成功率 ≥ 95% | P0 |
| 2 | 分区表转换 | 验证 RANGE/LIST 分区表转换 | 分区数据正确分布 | P0 |
| 3 | 索引转换 | 识别普通索引和唯一约束 | 普通索引可自动转换 | P1 |
| 4 | 序列转换 | 转换序列定义 | 序列初始值一致 | P1 |
| 5 | 同义词转视图 | 将同义词转换为视图 | 应用层适配完成 | P1 |
| 6 | 视图转换 | 转换复杂视图 | 视图逻辑正确 | P1 |

## 5.3 第三阶段：存储过程迁移（建议 3-4 周）

| 序号 | 验证项 | 验证方法 | 预期结果 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 简单存储过程转换 | UGO 自动转换简单 CRUD 过程 | 自动转换成功率 ≥ 80% | P0 |
| 2 | 中等存储过程转换 | 包含业务逻辑的过程，工具辅助 | 需少量人工修改 | P1 |
| 3 | 复杂存储过程重写 | 包含动态 SQL/循环/异常的复杂过程 | 按重写计划逐个实施 | P0 |
| 4 | Package 拆分 | 将 Package 拆分为独立函数 | 功能等价实现 | P0 |
| 5 | 业务逻辑验证 | 在 DWS 上运行转换后的存储过程 | 业务结果一致 | P0 |
| 6 | 性能基准 | 对比同样业务逻辑执行时间 | DWS 性能不劣于 Oracle | P1 |

## 5.4 第四阶段：数据迁移（建议 1-2 周）

| 序号 | 验证项 | 验证方法 | 预期结果 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全量数据迁移 | DRS 全量迁移测试数据 | 迁移速率 ≥ 100GB/h | P0 |
| 2 | 数据一致性校验 | 全量数据 MD5/Count 校验 | 100% 一致 | P0 |
| 3 | 增量同步验证 | 启动 DRS 增量同步 | 延迟 < 5min | P0 |
| 4 | 大对象数据迁移 | CLOB/BLOB 类型数据迁移 | 数据完整性正确 | P1 |
| 5 | 分区数据验证 | 验证分区表数据分布 | 分区数据正确 | P1 |
| 6 | 断点续传测试 | 模拟网络中断后续传 | 数据不丢失不重复 | P1 |

## 5.5 第五阶段：应用兼容性验证（建议 2 周）

| 序号 | 验证项 | 验证方法 | 预期结果 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ETL 全链路验证 | 源系统抽取→DWS加载→模型加工→校验 | 全流程通过 | P0 |
| 2 | 调度系统兼容 | 使用现有调度系统调度 DWS ETL | 任务正常执行 | P0 |
| 3 | BI 报表验证 | 在 BI 工具上连接 DWS 数据源 | 报表正常展示 | P0 |
| 4 | 应用 SQL 兼容 | 运行现有应用层 SQL | 通过率 ≥ 95% | P0 |
| 5 | JDBC/连接池 | 验证 JDBC 连接池配置 | 连接池正常工作 | P1 |
| 6 | 权限控制验证 | 迁移用户/角色/权限 | 权限一致 | P1 |

# 六、迁移工作量评估

## 6.1 按对象类型估算

| 对象类型 | 自动化率 | 人工成本 | 工作量系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 简单表（无分区） | 95%+ | 低 | 0.5 人日/张表 |
| 分区表（RANGE/LIST） | 90%+ | 低-中 | 1 人日/张表 |
| 索引（B-Tree） | 90%+ | 低 | 自动创建 |
| 索引（Bitmap/函数） | 30%+ | 高 | 需重新设计 |
| 简单存储过程 | 80%+ | 低 | 0.5 人日/个 |
| 中等存储过程 | 50% | 中 | 1-2 人日/个 |
| 复杂存储过程 | 20% | 高 | 3-5 人日/个 |
| Package | 10% | 高 | 按方法数计算 |
| 视图 | 85%+ | 低-中 | 0.5 人日/个 |
| 同义词 | 0% | 中 | 转换为视图 |
| 序列 | 95%+ | 低 | 自动转换 |
| DBLink | 50% | 中 | 需重新配置 |

## 6.2 整体工作量示例（假设）

| 迁移阶段 | 工作内容 | 预估工期 | 人员配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段：评估 | 对象清单、工具测试、迁移方案设计 | 1-2 周 | 2-3 人 |
| 第二阶段：结构迁移 | DDL转换、分区表、索引、序列、视图 | 2-3 周 | 3-4 人 |
| 第三阶段：过程迁移 | 存储过程转换/重写、Package 拆分、业务逻辑验证 | 3-4 周 | 4-5 人 |
| 第四阶段：数据迁移 | 全量迁移、数据校验、增量同步 | 1-2 周 | 2-3 人 |
| 第五阶段：应用验证 | ETL 全链路、BI 报表、性能对比 | 2 周 | 3-4 人 |
| 合计 | — | 9-13 周 | 4-5 人 |

# 七、POC 验收标准

## 7.1 必须通过（Go/No-Go）

| 指标 | 验收标准 |
| --- | --- |
| DDL 转换成功率 | ≥ 95% |
| 存储过程运行成功率 | 100% |
| 数据迁移一致性 | 100% |
| ETL 全链路通过 | 全流程正常 |
| BI 报表正常展示 | 100% |
| CN 故障切换时间 | < 10s |
| DN 故障切换时间 | < 120s |

## 7.2 建议达到（加分项）

| 指标 | 建议标准 |
| --- | --- |
| 简单存储过程自动转换率 | ≥ 80% |
| 数据迁移速率 | ≥ 100GB/h |
| OLAP 查询性能 | 与 Oracle 相当或更优 |
| 并发查询（50并发） | 平均响应 < 5s |
| 列存压缩比 | ≥ 5:1 |

# 八、总结建议

## 8.1 Oracle 迁移 DWS 核心结论

- Oracle 迁移 DWS 技术可行，但迁移难度显著高于 GP 迁移

- UGO+DRS 工具链能够满足大部分迁移需求，自动化率较 GP 迁移低

- 存储过程是迁移难点，需要投入较多人力进行重写和测试

- Package 需要拆分重组，建议在 POC 阶段先进行详细评估

- 同义词、自治事务等 Oracle 特有特性需要重点关注

- 建议分阶段推进 POC，先评估后实施，控制风险

## 8.2 与 GP 迁移对比

| 对比维度 | GP → DWS | Oracle → DWS |
| --- | --- | --- |
| 迁移周期 | 6-8 周 | 10-15 周 |
| 自动化程度 | 90% | 50-70% |
| 人力投入 | 低 | 中-高 |
| 主要难点 | 语法微调 | 存储过程/Package |
| 风险级别 | 中 | 中-高 |
| 建议策略 | 快速推进 | 分阶段谨慎推进 |

建议：采用分阶段 POC 策略，先进行迁移可行性评估，重点攻克存储过程迁移难点，再逐步推进全量迁移和应用兼容性验证。

— 文档版本：V1.0 | 编制日期：2026年5月22日